佛山市顺德区第四人民医院

（佛山市顺德区伍仲珮纪念医院）

项目需求书

项目名称：更换医院名称门型牌、外墙牌等项目

根据我院发展需要，拟需采购一家符合资质要求的供应商完成我院更换医院名称门型牌、外墙牌等项目。现进行公开采购，欢迎符合资格的供应商参与。

- 项目内容

- 1、项目内容

| 序号 | 采购项目 | 数量 | 最高限价 | 施工期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 更换医院名称门型牌、外墙牌等项目 | 详见附件3：制作方案 | 9.8万元 | 合同生效之日起15个日历天内完工 |

注：预算价为最高限价，超出预算价的报价均为无效报价。以上报价包含立体效果图设计、材料费及各项配件、加固及所有项目安装费、物料搬运费，包含设计制作及整改、维保所需费用，包括相关人员支出、设备支出、税费等服务过程中可预见和不可预见的一切费用。

2、安装地点：佛山市顺德区大良街道顺峰社区宝林路7号。

3、承包方式：总价包干。

4、项目质量：合格。

5、服务内容：详见附件3：制作方案。

- 具体内容

1、 采购人工作

1.1开工前确认供应商的设计施工图纸，向供应商提供施工所需的水、电等设备，尽可能地提供电讯之便。

1.2指派驻工地代表，负责合同履行。对项目质量、进度进行监督检查，办理验收。

1.3协调有关部门做好现场保卫、消防等工作。

1.4成交供应商须按报价承诺及采购需求，在约定的时间内完成供货。逾期未完成的，将视为违约并承担相应违约责任。

2、供应商工作

2.1参加采购人组织的施工图纸设计及现场交底，于开工前3天提交施工方案、以及人员配备资料给采购人审定。

2.2指派项目负责人为供应商驻工地代表，负责合同履行工作。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，协调解决由供应商负责的各项事宜。

2.3供应商必须严格遵守以下各项规定，如由于供应商的原因，致使由下述几点而产生的相关一切经济问题和法律责任全部由供应商承担：

2.3.1严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。

2.3.2处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位（住户）的关系。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，并承担相应费用。

2.3.3施工中未经采购人同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

2.4项目竣工未移交采购人之前，负责对现场的一切设施和项目成品进行保护。

3、关于项目质量及验收的规定

3.1双方应及时办理项目的检查与验收手续。

3.3由于供应商原因造成质量事故，其返工费用由供应商承担，工期不顺延。

3.4项目竣工后，供应商按规定整理提供完整的技术档案资料并发出竣工通知书经双方协商确定验收时间，采购人在双方确定的验收时间内组织验收，并办理验收、移交手续。如采购人在规定时间内未能组织验收，需及时通知供应商，另定验收日期。但采购人应承认竣工日期，并承担供应商的看管费用和相关费用。若验收不合格，供应商在采购人限定时间内修改后重新验收，并承担由于修改而产生的费用。工期不予顺延，竣工日期以最后检验合格的日期为准。

3.5项目竣工验收，应以施工图纸、设计更改通知等为验收标准。自竣工验收合格之日起计算，项目保修期为2年，在保修期内因施工造成的质量问题,采购人应书面通知供应商并约定时间进行修理。

4、有关安全生产和防火的规定

4.1供应商在施工期间应严格遵守相关的法规、规范。

4.2由于供应商在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，供应商应承担由此引发的一切经济损失，现场所有的安全责任由供应商负责。

4.3供应商负责施工场地的平整，施工范围内的用水、用电、临时设施等设备、材料的提供及施工。

- 付款方式

项目竣工验收后，供应商提出项目结算并将有关资料送交采购人。采购人对相关资料审核完毕后，通知供应商开具发票，采购人收到供应商开具的正规发票后60个工作日内以银行转账方式支付项目款。

- 违约责任

1.若采购人违约或未按照协议约定支付相关费用，采购人应承担相应违约责任，逾期每天应向供应商支付合同金额0.3%的违约金，违约金总额不超合同金额的10%。

2.若供应商违约或未按照合同约定完成安装工作，供应商应承担相应违约责任，逾期每天应向采购人支付合同金额0.3%的违约金。

3.供应商所供商品质量不符合要求，采购人有权要求免费更换或退货，供应商承担全部费用和采购人损失。

4、供应商应妥善保护采购人提供的设备及现场堆放的家具、陈设和项目成品，如造成损失，应照价赔偿。

5、本项目所有设计更改，必须经过采购人书面确认后供应商才可实施，否则视为无效；若供应商未经采购人书面确认而单方面更改设计并实施，则被视为供应商违约，供应商负责修复至原约定的设计，并且承担由此造成的所有费用及损失；

6、未经采购人同意，供应商擅自拆改原有建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由供应商负责并承担损失。

7、因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

8、供应商发生下列条款的任何一条，采购人有权声明终止本合同的全部或一部分：

（1）逾期30天交货；

（2）依照国家有关法律法规的规定，宣告破产、倒闭，与债权人达成协议；

（3）办理清算；

（4）办理公司的重整；

（5）与其他公司进行合并；

（6）经采购人确认已丧失偿还债务的能力；

（7）严重违反合同重要条款约定。

9、争议解决方式：发生合同纠纷时，先友好协商解决。协商不成，可向采购人所在地的人民法院提起诉讼。

- 评选标准

| 项目 | 项目评分内容 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 商务部分（20分） | 公司综合实力、履约能力等 | 10 |
|  | 近三年相关业绩情况 | 10 |
| 技术部分（30分） | 服务响应、施工方案可行性、科学性、合理性等 | 25 |
| 服务方案（20分） | 公司提供售后服务的内容 (包括质保期、补充承诺等)、质量、安全措施、增值服务等 | 25 |
| 价格部分（30分） | 价格部分 | 30 |
| 合计 |  | 100 |